**Cahier de charge pour le projet Sportify**

Pour mener à bien ce projet, nous avons trouvé judicieux au départ de diviser les tâches par rapport au nombre de pages que contenait le site, donc chacun devait réaliser deux tâches principales y compris les sous-tâches liées à ces tâches principales.

Mais après quelques jours de travail nous nous sommes heurtés à plusieurs problèmes, notamment un retard sur l’avancement de certaines tâches et des divergences au niveau des réalisations apporté. Ce qui nous a conduit à repenser notre distribution de tâche.

Ci-dessous  le tableau de la répartition initiale des tâches

1. **Répartition initiale des tâches**

|  |  |
| --- | --- |
| **Membre** | **Tâches** |
| **Baldé** | 1. Réaliser le Header et le Footer   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap)   2. Réaliser la page de devis   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) * Vérification du formulaire et calcul des prix avec Javascript * Envoie du mail au client PHP |
| **Gloire** | -Réaliser la page d’accueil   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap)   - Réaliser la page d’activités (Frontend)   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) * Page récapitulative de la réservation Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) |
| **Abdelkrim** | -Réaliser les pages connexion/inscription et le Logo   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) * Base de données (PHP/MySQL)   -Réaliser la page de contact   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) * backend |

Comme énoncé en amont, nous avons remodelé notre distribution des tâches en faisant en sorte de travailler à deux sur quelques tâches souvent. Celà nous a permis d’avancer plus rapidement et plus efficacement.  Ci-dessous le travail réalisée par chacun de nous :

|  |  |
| --- | --- |
| **Membre** | **Tâches** |
| **Oury** | 1. Réaliser le Header et le Footer   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap)     2. Réaliser la page de devis   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) * Vérification du formulaire et calcul des prix avec Javascript * Envoie du mail au client PHP     3. de la page contact    4.Vérification des informations du formulaire contact avec JavaScript |
| **Gloire** | 1.Réaliser la page d’accueil   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap)     2.Réaliser la page d’activités (Frontend)   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) * Page récapitulative de la réservation Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap)     3.Réaliser la page de contact   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap)     4.Vérification des champs des formulaires Connexion/inscription avec Javascript |
| **Abdelkrim** | 1. Réaliser les pages connexion/inscription et le Logo   * Structure (HTML) et style (CSS/Bootstrap) * Base de données (PHP/MySQL)     2.Réalisation de la réservation d’activité   * Gestion de la réservation d‘activité dans la base de données et de la page de récapitulative de reservation (PHP/MySQL)     3.Liaison entre toutes les pages    4. Gestion de la connexion et déconnexion de l’utilisateur (PHP) |

Note : le travail a été fait avec une bonne organisation et une utilisation des outils de versionnage (Git/GitHub).